**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «10» февраля 2020 г. №5-р Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕЗМЕИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «10» февраля 2020 г.   №5-р

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Большезмеинского сельсовета

Щигровского района Курской области

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области:

1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и контролю пропуска талых паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области (Приложение №1);

2. Утвердить План проведения мероприятий по безаварийному пропуску талых паводковых вод, недопущению чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья в Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области в 2020 году (Приложение №2);

3. Провести визуальное обследование всех гидротехнических сооружений на безопасность с составлением Актов обследования.

4. Организовать контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений и водопропускных устройств на подведомственных территориях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, включая бесхозяйные;

5. При неудовлетворительном техническом состоянии плотин, водосбросов и водоспусков, обеспечить принудительное снижение уровня воды до безопасной отметки;

6. Провести разъяснительную работу с населением по правилам пожарной безопасности во время весеннего половодья;

7. Спланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения на случай чрезвычайной ситуации;

8. Организовать проведение превентивных мероприятий  направленных на снижение количества находящихся на потенциально подтопляемых объектах материалов, которые могут оказать отрицательное влияние на состояние водоемов и питьевой воды (агрохимикатов, бытовых отходов и т.д.);

9. Организовать на подведомственных территориях выявление жилого фонда, социального и промышленного назначения, построенных в нарушение законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил на участках, попадающих в зону подтопления водами весеннего половодья (если такие имеются), уточнить границы возможного подтопления;

10. Установить контроль за ледовой обстановкой на реках и других водных объектах подведомственной территории;

 11. Организовать создание запасов медицинских средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

12. О ходе паводка ежедневно до 17 часов, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно  сообщать в МКУ «ЕДДС Щигровского района» по телефонам 112, 4-16-10;

13. В случае превышения водами весеннего половодья критических отметок, в установленном порядке вводить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» местного уровня, организовать мероприятия по предупреждению развития и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

14. Мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод завершить к 1 марта 2020 года.

15.  Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

16. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о Главы

Большезмеинского сельсовета

Щигровского района                                                  З.Н.Ефремова

Приложение №1

 Утвержден

распоряжением администрации

Большезмеинского сельсовета

Щигровского района

Курской области

               от 10 февраля 2020г. № 5-р

Состав

комиссии по подготовке и контролю пропуска талых паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории муниципальных образований Щигровского района Курской области в 2020 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Ефремова З.Н. | И.о Главы  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области – председатель комиссии |
|  Степанова Г.Н. |  начальник отдела администрации Большезмеинского сельсовета - заместитель председателя комиссии |
| Булычева А.С. | Специалист ВУС Администрации Большезмеинского сельсовета – секретарь комиссии |
| Члены комиссии |
| Сопина Г.В. | Депутат Собрания депутатов Большезмеинского сельсовета |
| Лазарев А.И. | Директор ООО «Авангард- Агро-Курск» |
| Егоров А.А. | Директор МКОУ «Никольская СОШ» Большезмеинский филиал |
| Жарких С.В. | Директор  МКУК «Большезмеинский СДК» |
| Бородкина Н.В. | Заведующая Большезмеинского ФАПа |

**План**

**проведения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области**

**в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения мероприятий | Ответственные за проведение мероприятий, исполнители |   | Отметка о выполнении |
| 1 | Издание распоряжения Администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района и администраций муниципальных образований Щигровского района о безаварийном пропуске паводковых вод | до 10 февраля | Глава Администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района |   |   |
| 2 | Создание и организация работы оперативного штаба КЧС и ОПБ администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района по пропуску паводковых вод | до 10 февраля | Глава Администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района |   |   |
| 3 | Проведение заседания КЧС и ОПБ Администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области с повесткой дня: «О готовности муниципального образования Щигровского района и служб экстренного реагирования к проведению мероприятий по пропуску талых и паводковых вод» | до 10 марта | Председатели КЧС и ОПБ  Администрации Большезмеинского сельсовета |   |   |
| 4 | Проведение проверки ГТС муниципального образования | Предпаводковый период | Комиссия по пропуску талых вод, главы сельских поселений, водопользователи |   |   |
| 5 | Создание резерва ГСМ на период паводка | Предпаводковый период | Руководители с/хозяйственного производства |   |   |
| 6 | Создание резерва продовольствия и предметов первой необходимости в торговых точках муниципального образования | Предпаводковый период | Глава МО, ПО «Щигровское»,  |   |   |
| 7 | Ликвидация свалок мусора в санитарных зонах | Предпаводковый период | Глава МО, водопользователи  |   |   |
| 8 | Создание резерва медикаментов на ФАПе муниципального образования    | Предпаводковый период | Глава МО,  руководители ФАПов |   |   |
| 10 | Создание оперативного ресурса финансовых средств в целях неотложных мероприятий по ликвидации ЧС | Предпаводковый период | Глава МО,   |   |   |
| 11 | Снижение уровня воды в водоемах до безопасного | Предпаводковый период | Глава МО, водопользователи   |   |   |
| 12    | Организация дежурства на водоемах | В период прохождения паводка | Глава МО, водопользователи |   |   |
| 13 | Хлорирование питьевой воды на подведомственных территориях | После прохождения паводка | Глава МО |   |   |
| 14 | Проведение профилактической работы с населением и учащимися  о правилах поведения в период прохождения паводка | Предпаводковый период и паводковый периоды | Глава МО, МКОУ «Никольская СОШ» Большезмеинский филиал |   |   |
| 15 | Создание сил и средств для ликвидации ЧС в период прохождения паводка | Предпаводковый период |  Силы и средства постоянной готовности, силы и средства МО и водопользователей, и хозяйствующие субъекты |   |   |